АДМИНИСТРАЦИЯ  АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2023                                                                                                          № 11

пгт Афанасьево

Об утверждении Порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Афанасьевского муниципального округа

В соответствии с частью 2 статьи 17 и частью 2 статьи 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Афанасьевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Афанасьевского муниципального округа согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Афанасьевского района от 04.03.2011 № 24 «Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования Афанасьевского района муниципального значения, их участков и сооружений на них».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

| Глава Афанасьевского муниципального округа | Е.М. Белёва |
| --- | --- |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Афанасьевского

муниципального округа

от 23.01.2023 № 11

ПОРЯДОК

организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Афанасьевского муниципального округа

1. Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Афанасьевского муниципального округа (далее - Порядок) определяет процедуру организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Афанасьевского муниципального округа (далее - автомобильные дороги).

2. Понятие «автомобильная дорога», «ремонт автомобильной дороги» и «содержание автомобильной дороги» используются в настоящем Порядке в значении, определенном Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ).

3. Организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог Афанасьевского муниципального округа включает в себя следующие мероприятия:

3.1. Оценку технического состояния автомобильных дорог.

# 3.2. Разработку и утверждение плана (перечня) работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - план (перечень) работ).

- 3.3. Разработку сметной документации по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - проекты).

- 3.4. Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

- 3.6. Приемку работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

- 4. Проводить оценку технического состояния автомобильных дорог в соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.08.2020 № 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», не реже одного раза в год.

- 5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности в срок до 1 октября текущего года формируется проект плана (перечня) работ.

- Состав и виды работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, включаемые в проект плана (перечня) работ, определяются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

6. Проект плана (перечня) работ, подготовленный отделом по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства, согласовывается с финансовым управлением и отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации Афанасьевского муниципального округа. Согласованный проект плана (перечня) работ учитывается при распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Афанасьевского муниципального округа на очередной финансовый год.

7.  План (перечень) работ утверждается не позднее 31 декабря текущего года.

8. Разработка проектов и сметных расчетов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. Проведение оценки расчетов сметной стоимости отдельных видов работ и объектов, включенных в проекты и сметные расчеты, осуществляется в случаях и порядке, установленных Порядком проведения проверки достоверности определения сметной стоимости отдельных видов работ и объектов, утвержденных Правительством Кировской области.

9. Ремонт и содержание автомобильных дорог осуществляется на основании утвержденного плана (перечня) работ в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ, технических регламентов силами подрядных организаций, привлекаемых в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае ремонта автомобильных дорог подрядная организация обязана информировать пользователей автомобильных дорог Афанасьевского муниципального округа о сроках такового ремонта и возможных путях объезда.

10. Администрация Афанасьевского муниципального округа в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов осуществляет контроль и оценку качества выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

- Приемка выполненных подрядной организацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется администрацией Афанасьевского муниципального округа в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов.

_______________