АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.12.2024                                                                                                      № 1284

пгт Афанасьево

Об утверждении плана реализации на 2025 год

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы

в Афанасьевском муниципальном округе»

на 2023-2027 годы

В соответствии с постановлением администрации Афанасьевского района от 26.07.2022 № 243 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области»:

- Утвердить план реализации на 2025 год муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы согласно приложению.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Афанасьевского

муниципального округа                                                           Е.М. Белёва

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Афанасьевского муниципального округа от 27.12.2024 № 1284

ПЛАН

реализации на 2025 год муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1> | Срок <2> |  | Источник финансирования | Финансирование на 2025 год, тыс. рублей <3> | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства |  |  | всего | 108151,4 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 85117,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 23034,4 |  |
| 1. | Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 103161,4 | Улучшение состояния дорог общего пользования. Снижение числа дорожно-транспортных происшествий |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 85117,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 18044,4 |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог, в том числе разработка ПСД на строительство понтонных мостов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 76807,46 | Содержание автодорог -692,8 км, в том числе вне границ населенных пунктов – 449,055 км |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 58918,9 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет, в том числе территориальные управления | 17888,56 |  |
|  |  |  |  |  | Афанасьевское терруправление | 5000,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бисеровское терруправление | 2500,0 |  |
|  |  |  |  |  | Гординское терруправление | 1000,0 |  |
|  |  |  |  |  | Пашинское терруправление | 2300,0 |  |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе: |  | 01.06.2025 | 30.11.2025 | всего | 26353,94 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 26198,1 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 155,84 |  |
| 1.2.1. | Ремонт автомобильной дороги Афанасьево-граница Верхнекамского района км 17+515- км 18+540 |  | 01.06.2025 | 30.09.2025 | всего | 21247,25 | Выполнен ремонт автодороги Афанасьево-граница Верхнекамского района, общей протяженностью1,025 км |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 21226,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 21,25 |  |
| 1.2.2. | Капитальный ремонт моста через реку Ужитель на автомобильной дороге Верхказаковы-Ключевская |  | 01.06.2025 | 30.09.2025 | всего | 4848,49 | Выполнен капремонт моста, протяженностью 12 метров |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4800,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 48,49 |  |
| 1.2.3. | Ремонт улично-дорожной сети ул. Кленовая пгт Афанасьево |  | 01.06.2025 | 30.11.2025 | всего | 258,2 | Выполнен ремонт улично-дорожной сети 1,25 км |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 172,1 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 86,1 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Развитие автомобильного транспорта» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 4950,0 | Создание комфортных условий для населения. |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 4950,0 |  |
| 2.1. | Оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок на социальных маршрутах, в том числе содержание автопавильона |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 4250,0 | Оказаны услуги по 11 маршрутам. Обеспечен доступ в помещение автопавильона граждан; Поддержание в помещении температурного режима; Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещения, а также прилегающей территории; Сбор бытовых отходов. |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 4250,0 |  |
| 2.2. | Оказание услуг по организации лодочной переправы |  | 01.04.2025 | 31.05.2025 | всего | 150,0 | Оказаны услуги по 2 переправам |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 |  |
| 2.3. | Субсидия на возмещение части недополученных доходов в связи с установлением бесплатного проезда супругов, несовершеннолетних детей военнослужащих в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Афанасьевского района |  |  |  | всего | 550,0 | Предоставлена субсидия перевозчикам |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 550,0 |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» | Управление образования администрации Афанасьевского муниципального округа совместно с полицией | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 40,0 | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 40,0 |  |
| Мероприятия направленные на повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация тематической социальной рекламы (баннеры, перетяжки), размещение материалов на рекламных щитах и в средствах массовой информации направленных на разъяснение участникам дорожного движения Правил дорожного движения, формирование у них стереотипа законопослушного поведения |  |  |  | местный бюджет |  |  |
| 3.2. | Организация проведения на постоянной основе единого «Дня безопасности дорожного движения» в городском и сельских поселениях (3 среда каждого месяца) |  | ежемесячно |  | Не требуется | Х |  |
| Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Приобретение наглядных материалов по обучению безопасности дорожного движения |  |  |  | местный бюджет | 4,0 | Приобретены наглядные материалы по БДД |
| 3.4. | Организация и проведение конкурса «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 7,0 | Проведен конкурс «Безопасное колесо» в образовательных учреждениях |
| 3.5. | Организация и проведение конкурса «Зеленый огонек» среди учащихся образовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 5,0 | Проведен конкурс «Зеленый огонек» в образовательных учреждениях |
| 3.6. | Организация и проведение среди учащихся образовательных учреждений фестиваля «Творчество юных – за безопасность дорожного движения» |  |  |  | местный бюджет | 10,0 | Проведен конкурс «Творчество юных – за безопасность дорожного движения» в образовательных учреждениях |
| 3.7. | Организация и проведение конкурса «Азбука родительских собраний» |  |  |  | местный бюджет | 1,0 | Проведен конкурс «Азбука родительских собраний» в образовательных учреждениях |
| 3.8. | Проведение в образовательных учреждениях на постоянной основе инструктажей с детьми и сотрудниками по Правилам дорожного движения |  |  |  | Не требуется | Х | В образовательных учреждениях проведены инструктажи с детьми по ПДД |
| 3.9. | Участие в областном конкурсе «Безопасное колесо» |  |  |  | местный бюджет | 10,0 | Проведен областной конкурс «Безопасное колесо» |
| 3.10. | Приобретение световозвращающих значков для учащихся первых классов |  |  |  | местный бюджет | 3,0 | Приобретены световозвращающие значки для учащихся первых классов |

____________