АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2024                                                                                                      № 1292

пгт Афанасьево

О внесении изменений в распоряжение администрации

Афанасьевского муниципального округа

от 06.03.2024 № 213

В соответствии с постановлением администрации Афанасьевского района от 26.07.2022 № 243 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области», решением Думы Афанасьевского муниципального округа Кировской области от 11.12.2024 № 22/1 «О внесении изменений в решение Думы Афанасьевского муниципального округа от 13.12.2023 №14/1»:

- Внести в распоряжение администрации Афанасьевского муниципального округа от 06.03.2024 № 213 «Об утверждении плана реализации на 2024 год муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры» на 2023-2027 годы» следующие изменения:

  - Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Афанасьевского

муниципального округа                                                                       Е.М. Белёва

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Афанасьевского муниципального

округа от 28.12.2024 № 1292

ПЛАН

реализации на 2024 год муниципальной программы

«Развитие строительства и архитектуры» на 2023-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1> | Срок |  | Источник финансирова-ния | Финансирование на 2024 год, тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2023-2027 годы |  | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ВСЕГО: | 164,00,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 164,00,0 |  |
| 1. | Отдельное мероприятие «Внесение изменений в генеральный план муниципального округа» | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений |  |  | ВСЕГО: | 82,00,0 | Внесены изменения в генеральный план |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 82,00,0 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального округа» | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений |  |  | ВСЕГО: | 82,00,0 | Внесены изменения в правила землепользования и застройки |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 82,00,0 |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Выдача разрешения на строительство» | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений |  |  | - | - | Выдача разрешений на строительство с соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги без нарушения срока |
| 4. | Отдельное мероприятие «Выдача разрешения на ввод» | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений |  |  | - | - | Выдача разрешений на строительство с соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги без нарушения срока |
| 5. | Отдельное мероприятие «Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» | Отдел строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений |  |  | - | - | Выдача разрешений на строительство с соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги без нарушения срока |

____________