АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.01.2024                                                                                                            № 16

пгт Афанасьево

Об утверждении плана реализации на 2024 год

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы

в Афанасьевском муниципальном округе»

на 2023-2027 годы

В соответствии с постановлением администрации Афанасьевского района от 26.07.2022 № 243 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области»:

- Утвердить план реализации на 2024 год муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы согласно приложению.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава Афанасьевского муниципального округа | Е.М.Белёва Е.М. Белёва |
| --- | --- |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Афанасьевского муниципального округа от 12.01.2024 № 16

ПЛАН

реализации на 2024 год муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1> | Срок <2> | Источник финансирования | Финансирование на 2024 год, тыс. рублей <3> | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства |  |  | всего | 103095,8 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 83768,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 19327,8 |  |
| 1. | Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства « | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 99955,8 | Улучшение состояния дорог общего пользования. Снижение числа дорожно-транспортных происшествий |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 83768,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 16187,8 |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог, в том числе установка светофора и стационарного освещения, установка знаков и оканавливание дорог «Подъезд к д. Васильевская», «Подъезд к д. Ивановская». |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 77874,89786 | Содержание автодорог -692,1 км |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 61737,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет, в том числе территориальные управления | 16137,89786 |  |
|  |  |  |  |  | Афанасьевское терруправление | 3492,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бисеровское терруправление | 1452,5 |  |
|  |  |  |  |  | Гординское терруправление | 670,0 |  |
|  |  |  |  |  | Пашинское терруправление | 1502,0 |  |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе: |  | 01.06.2024 | 30.09.2024 | всего | 22080,90214 | Выполнен ремонт автодороги Афанасьево-граница Верхнекамского района, общей протяженностью1,4 км |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 22031,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 49,90214 |  |
| 1.2.1. | Ремонт автомобильной дороги Афанасьево-граница Верхнекамского района км 16+090-17+515 |  |  |  | всего | 22080,90214 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 22031,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 49,90214 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Развитие автомобильного транспорта» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 3100,0 | Создание комфортных условий для населения. |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 3100,0 |  |
| 2.1. | Оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок на социальных маршрутах |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 2400,0 | Оказаны услуги по 11 маршрутам |
|  |  |  |  |  | местный бюджет, в том числе территориальные управления | 2400,0 |  |
|  |  |  |  |  | Гординское терруправление | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  | Пашинское терруправление | 60,0 |  |
| 2.3. | Оказание услуг по организации лодочной переправы |  | 15.04.2024 | 15.05.2024 | всего | 150,0 | Оказаны услуги по 2 переправам |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 |  |
| 2.4. | Содержание автопавильона |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 350,0 | Обеспечен доступ в помещение автопавильона граждан; Поддержание в помещении температурного режима; Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещения, а также прилегающей территории; Сбор бытовых отходов. |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 350,0 |  |
| 2.5. | Субсидия на возмещение части недополученных доходов в связи с установлением бесплатного проезда супругов, несовершеннолетних детей военнослужащих в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Афанасьевского района |  |  |  | всего | 200,0 | Предоставлена субсидия перевозчикам |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 200,0 |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» | Управление образования администрации Афанасьевского муниципального округа совместно с полицией | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 40,0 | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 40,0 |  |
| Мероприятия направленные на повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
| 3.1. | Организация тематической социальной рекламы (баннеры, перетяжки), размещение материалов на рекламных щитах и в средствах массовой информации направленных на разъяснение участникам дорожного движения Правил дорожного движения, формирование у них стереотипа законопослушного поведения |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |
| 3.2. | Организация проведения на постоянной основе единого «Дня безопасности дорожного движения» |  | ежемесячно |  | Не требуется | Х | Проведен единый «День безопасности дорожного движения» |
| Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 3.3. | Приобретение наглядных материалов по обучению безопасности дорожного движения |  |  |  | местный бюджет | 4,0 | Приобретены наглядные материалы по БДД |
| 3.4. | Организация и проведение конкурса «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 7,0 | Проведен конкурс «Безопасное колесо» в образовательных учреждениях |
| 3.5. | Организация и проведение конкурса «Зеленый огонек» среди учащихся образовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 5,0 | Проведен конкурс «Зеленый огонек» в образовательных учреждениях |
| 3.6. | Организация и проведение среди учащихся образовательных учреждений фестиваля «Творчество юных – за безопасность дорожного движения» |  |  |  | местный бюджет | 10,0 | Проведен конкурс «Творчество юных – за безопасность дорожного движения» в образовательных учреждениях |
| 3.7. | Организация и проведение конкурса «Азбука родительских собраний» |  |  |  | местный бюджет | 1,0 | Проведен конкурс «Азбука родительских собраний» в образовательных учреждениях |
| 3.8. | Проведение в образовательных учреждениях на постоянной основе инструктажей с детьми и сотрудниками по Правилам дорожного движения |  |  |  | Не требуется | Х | В образовательных учреждениях проведены инструктажи с детьми по ПДД |
| 3.9. | Участие в областном конкурсе «Безопасное колесо» |  |  |  | местный бюджет | 10,0 | Проведен областной конкурс «Безопасное колесо» |
| 3.10. | Приобретение световозвращающих значков для учащихся первых классов |  |  |  | местный бюджет | 3,0 | Приобретены световозвращающие значки для учащихся первых классов |

____________