АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2024                                                                                                        № 195

пгт Афанасьево

О внесении изменений в постановление

администрации Афанасьевского муниципального

округа от 25.01.2024 № 71

В соответствии с решением Думы Афанасьевского муниципального округа Кировской области от 16.04.2024 № 17/2 «О внесении изменений 
в решение Думы Афанасьевского муниципального округа от 13.12.2023 
№ 14/1», администрация Афанасьевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в план реализации на 2024 год муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2027 годы, утвержденный постановлением администрации Афанасьевского муниципального округа от 25.01.2024 № 71 следующие изменения:

1.1. План реализации на 2024 год муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2027 годы изложить в новой редакции согласно приложению.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава Афанасьевского муниципального округа | Е.М. Белёва |
| --- | --- |

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Афанасьевского муниципального округа

от 03.05.2024 № 195

ПЛАН

реализации на 2024 год муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1> | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2024 год, тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа " Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2027 годы | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства, администрации поселений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ВСЕГО: | 4434,257 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 971,8 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 3462,457 |  |
| 1. | Отдельное мероприятие " Охрана животного мира и сохранение биологического разнообразия " | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ВСЕГО: | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие "Выплаты гражданам денежного вознаграждения за добычу волков на территории Афанасьевского муниципального округа " | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ВСЕГО: | 180,0 | Выплачено гражданам за добычу 12 волков |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 180,0 |  |
| 3. | Отдельное мероприятие: «Рациональное использование земельных ресурсов и безопасное обращение с отходами производства и потребления» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 3272,857 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 3272,857 |  |
| 3.1. | Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Афанасьевский муниципальный округ, с. Гордино |  | 01.01.2024 | 31.10.2024 | ВСЕГО: | 3235,157 | Ликвидирована свалка с. Гордино |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 3235,157 |  |
| 3.2. | Возврат средств за недостижение результатов использования субсидии по мероприятию «Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Афанасьевский муниципальный округ, с. Гордино» |  | 01.01.2024 | 20.04.2024 | ВСЕГО: | 37,7 | Возврат средств за недостижение результатов использования субсидии по мероприятию «Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Афанасьевский муниципальный округ, с. Гордино» |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 37,7 |  |
| 4. | Отдельное мероприятие: «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, Афанасьевский муниципальный округ» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ВСЕГО: | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 |  |
| 5. | Отдельное мероприятие “Экологическое образование и просвещение населения” | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства; Управление образованием Афанасьевского муниципального округа; Управление культуры Афанасьевского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ВСЕГО: | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 |  |
| 6. | Отдельное мероприятие “Содержание скотомогильников (биотермических ям)” | Управление экономического развития | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ВСЕГО: | 23,0 | Обеспечено содержание 2х скотомогильников площадью 900 кв.м. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 23,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 |  |
| 7. | Отдельное мероприятие «Выполнение работ по борьбе с распространением борщевика Сосновского» | Управление экономического развития, территориальные управления администрации муниципального округа | 01.01.2024 | 30.09.2024 | ВСЕГО: | 958,4 | Проведена обработка химическим и механическим способом площадь 27.12. га. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 948,8 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 9,6 |  |
| 7.1. | Разработка документации на проведение аукциона на «Выполнение работ по борьбе с распространением борщевика | Территориальные управления администрации муниципального округа | 01.01.2024 | 30.09.2024 | ВСЕГО: | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 |  |
| 7.2 | «Выполнение работ по борьбе с распространением борщевика Сосновского» | Бисеровское территориальное управление | 01.01.2024 | 30.09.2024 | ВСЕГО: | 49,210 | Проведена обработка химическим и механическим способом площадь 5,57 га. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 48,717 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,493 |  |
| 7.3 | «Выполнение работ по борьбе с распространением борщевика Сосновского» | Гординское территориальное управление | 01.01.2024 | 30.09.2024 | ВСЕГО: | 109,207 | Проведена обработка химическим и механическим способом площадь 10,15 га. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 108,113 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 1,094 |  |
| 7.4 | «Выполнение работ по борьбе с распространением борщевика Сосновского» | Пашинское территориальное управление | 01.01.2024 | 30.09.2024 | ВСЕГО: | 799,983 | Проведена обработка химическим и механическим способом площадь 11.40 га. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 791,97 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 8,013 |  |

____________