АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2025                                                                                                   № 289

пгт Афанасьево

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», администрация Афанасьевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно Приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.

3.  Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

| Исполняющий полномочия главы Афанасьевского муниципального округа | А.А. Сероев |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Афанасьевского муниципального

округа от 30.05.2025 № 289

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 1.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 | 08.09.2021 |  |
|  | 2022-2023 | 08.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 | 15.09.2023 |  |
| 1.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 | 21.05.2022 |  |
|  | 2022-2023 | 15.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 | 21.05.2024 |  |
| 1.3 | Продолжительность отопительного периода |  |  |
|  | 2021-2022 | 266 дней |  |
|  | 2022-2023 | 249 дней |  |
|  | 2023-2024 | 243 дня |  |
| 1.4 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2021-2022 | нет |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
| 1.5 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2021-2022 | в штатном режиме |  |
|  | 2022-2023 | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 | в штатном режиме |  |
| 2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения | Примечание |
| 1. | Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании | до 01.04.2025 |  |
| 2. | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования | не позднее 15.05.2025 |  |
| 3. | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду | до 15.06.2025 |  |
| 4. | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | до 01.09.2025 |  |
| 5. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии | не позднее 31.08.2025 |  |
| 6. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 25.10.2025 |  |
| 7. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. для потребителей тепловой энергии | не позднее 15.09.2025 |  |
| 8. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 01.11.2025 |  |
| 9. | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 г.г. | не позднее 15.11.2025 |  |

____________