АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.01.2024                                                                                                          № 28

пгт Афанасьево

О внесении изменений в распоряжение

администрации Афанасьевского муниципального

округа от 21.03.2023 № 261

В соответствии с решением Думы Афанасьевского муниципального округа от 25.12.2023 № 15/1 «О внесении изменений в решение Думы Афанасьевского муниципального округа от 14.12.2022 № 5/1»:

- Внести в план реализации на 2023 год муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2027 годы, утвержденный распоряжением администрации Афанасьевского муниципального округа от 21.03.2023 № 261 следующие изменения:

1.1. План реализации на 2023 год муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2027 годы изложить в редакции согласно приложению.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Афанасьевского муниципального округа Е.М. Белёва

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Афанасьевского муниципального

округа от 12.01.2024 № 28

ПЛАН

реализации на 2023 год муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1> | Срок |  | Источник финансирования | Финанси-рование на 2023 год, тыс.рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприя-тия государственной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа " Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2027 годы | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства, администрации поселений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 6004,5 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 4708,9 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 1295,6 |  |
| 1. | Отдельное мероприятие " Охрана животного мира и сохранение биологического разнообразия " | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 3,15 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 3,15 |  |
| 1.1. | Охрана водных биоресурсов в нерестовый период на водоемах округа | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 3,15 | Проведено 2 рейда, изъято около 1,5 км рыболовных сетей. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 3,15 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие "Выплаты гражданам денежного вознаграждения за добычу волков на территории Афанасьевского муниципального округа " | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 180,0 | Одобрено решение о выплате 9 охотникам, добыто 10 особей. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 180,0 |  |
| 2.1. | Разработка и принятие порядка выплаты гражданам денежного вознаграждения за добычу волков на территории Афанасьевского муниципального округа |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 |  |
| 3. | Отдельное мероприятие: «Рациональное использование земельных ресурсов и безопасное обращение с отходами производства и потребления» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 4844,358 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3760,5 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 1083,858 |  |
| 3.1. | Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Афанасьевский муниципальный округ, с. Гордино |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 3958,5 | Ликвидирована часть свалки с. Гордино. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3760,5 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 198,0 |  |
| 3.2. | Ликвидация несанкционированной свалки д. Ваулинская Афанасьевского муниципального округа Кировской области (площадь свалки 700 м2) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 581,328 | Ликвидирована 1 свалка |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 581,328 |  |
| 3.3. | Ликвидация несанкционированной свалки по ул. Красных Партизан пгт Афанасьево Афанасьевского муниципального округа Кировской области (площадь свалки 4863 м2) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 72,45 | Уборка территории кладбища |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 72,45 |  |
| 3.4. | Ликвидация несанкционированной свалки на территории кладбища д. Лазаневы Афанасьевского муниципального округа Кировской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 30,4 | Уборка территории кладбища |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 30,4 |  |
| 3.5. | Ликвидация несанкционированной свалки на территории кладбища д. Трактовые Афанасьевского муниципального округа Кировской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 36,4 | Уборка территории кладбища |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 36,4 |  |
| 3.6. | Ликвидация несанкционированной свалки на территории кладбища с. Бисерово Афанасьевского муниципального округа Кировской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 39,460 | Уборка территории кладбища |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 39,460 |  |
| 3.7. | Ликвидация несанкционированной свалки на территории кладбища с. Пашино Афанасьевского муниципального округа Кировской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 44,97 | Уборка территории кладбища |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 44,97 |  |
| 3.8. | Ликвидация несанкционированной свалки на территории кладбища с. Ромаши Афанасьевского муниципального округа Кировской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 40,0 | Уборка территории кладбища |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 40,0 |  |
| 3.9. | Ликвидация несанкционированной свалки на территории кладбища д. Илюши Афанасьевского муниципального округа Кировской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 40,85 | Уборка территории кладбища |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 40,85 |  |
| 4. | Отдельное мероприятие: «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, Афанасьевский муниципальный округ» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 468,5 | Создано 13 мест (площадок) ТКО |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 445,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 23,5 |  |
| 5. | Отдельное мероприятие “Экологическое образование и просвещение населения” | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства, Управление образованием Афанасьевского муниципального округа, Управление культуры Афанасьевского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 0,0 | Проведено 245 мероприятий экологической направленности |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 |  |
| 6. | Отдельное мероприятие “Содержание скотомогильников (биотермических ям)” | Управление экономического развития | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 |  |
| 7. | Отдельное мероприятие «Выполнение работ по борьбе с распространением борщевика Сосновского» | Управление экономического развития | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 508,392 | Обработано химическим и механическим способом 34,47 га |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 503,3 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 5,092 |  |

____________