АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2025                                                                                                № 319

пгт Афанасьево

О внесении изменений в постановление

администрации Афанасьевского муниципального

округа от 26.12.2024 № 518

В соответствии с решением Думы Афанасьевского муниципального округа Кировской области от 18.06.2025 № 27/1 «О внесении изменений 
в решение Думы Афанасьевского муниципального округа от 16.12.2024 
№ 23/1», администрация Афанасьевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в план реализации на 2025 год муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы, утвержденный постановлением администрации Афанасьевского муниципального округа от 26.12.2024 № 518 следующие изменения:

1.1. План реализации на 2025 год муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы изложить в редакции согласно приложению.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Афанасьевского муниципального округа Е.М. Белёва

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Афанасьевского муниципального

округа от 26.06.2025 № 319

ПЛАН

реализации на 2025 год муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1> | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2025 год, тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы |  | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства, территориальные управления, МКП ЖКХ пгт Афанасьево | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 4662,89 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 896,7 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 3766,19 |  |
| 1. | Отдельное мероприятие "Совершенствование энергетического менеджмента" | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства, МКП ЖКХ пгт Афанасьево | 01.01.2025 | 31.01.2025 | ВСЕГО: | 0 | Проведена работа по информированию потребителей о требованиях по оснащению приборами учета |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0 |  |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Не требуется | х |  |
| 2. | Отдельное мероприятие "Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов " | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 2864,29 | Снижены затраты за потребленные энергетические ресурсы |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 2864,29 |  |
| 2.1. | Повышение тепловой защиты зданий, строений сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений. |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0 |  |
| 2.2. | Химочистка тепловых систем. |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0 |  |
| 2.3. | Оплата электроэнергии уличного освещения |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 2864,290 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 2864,29 |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве, передаче энергетических ресурсов». | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства, МКП ЖКХ пгт Афанасьево | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 0 | Сокращены потери на объектах ЖКХ, снижены затраты на электроэнергию, повышено качество жилищно-коммунальных услуг |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0 |  |
| 3.1. | Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0 |  |
| 3.2. | Установка системы контроля глубинных насосов на скважинах, установка энергосберегающих циркуляционных насосов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0 |  |
| 4. | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде». | Афанасьевское территориальное управление | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 0 | Повышена эффективность работы и удовлетворенность потребителей, снижены затраты за потребленные энергетические ресурсы |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0 |  |
| 4.1. | Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0 |  |
| 5. | Отдельное мероприятие «Реализация мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения» | Территориальные управления администрации Афанасьевского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 1798,6 | Реализованы мероприятия по устройству и модернизации уличного освещения |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 896,7 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 901,9 |  |
| 5.1. | Устройство уличного освещения в пгт Афанасьево, ул. Трушниковы | Афанасьевское территориальное управление | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 1478,49337 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 739,24669 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 739,24668 |  |
| 5.2. | Модернизация уличного освещения д. Алешкины | Бисеровское территориальное управление | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 109,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 52,56685 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 56,43315 |  |
| 5.3. | Выполнение работ по модернизации системы уличного освещения в д. Ромаши | Пашинское территориальное управление | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 117,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 58,5 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 58,5 |  |
| 5.4. | Выполнение работ по модернизации системы уличного освещения в д. Ивановская | Пашинское территориальное управление | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 94,10663 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 46,38646 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 47,72017 |  |

____________