АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2025                                                                                                      № 320

пгт Афанасьево

О внесении изменений в постановление

администрации Афанасьевского муниципального

округа от 26.12.2024 № 513

В соответствии с решением Думы Афанасьевского муниципального округа от 18.06.2025 27/1 «О внесении изменений в решение Думы Афанасьевского муниципального округа от 16.12.2024 № 23/1», администрация Афанасьевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Афанасьевского муниципального округа Кировской области от 26.12.2024 № 513 «Об утверждении плана реализации на 2025 год муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы» следующие изменения:

1.1. План реализации на 2025 год муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы изложить в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Афанасьевского муниципального округа Е.М. Белёва

|  |  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Афанасьевского муниципального округа от 26.06.2025 № 320 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

реализации на 2025 год муниципальной программы

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1> | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2025 год, тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе на 2023-2027 годы" | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства, администрации поселений | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 20908,40727 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 3000,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 8914,907 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 8993,50027 |  |
| 1. | Отдельное мероприятие "Обеспечение разработки и принятие нормативно-правовых актов по реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие "Обеспечение подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период" | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 3312,32 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2196,7 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 1115,62 |  |
| 2.1. | Приобретение водогрейного котла КВр – 1,16 |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 1000,0 | Приобретен котел КВр – 1,16 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 1000,0 |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт водопроводной сети пгт Афанасьево |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 2312,32 | Отремонтировано 2,134 км |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2196,7 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 115,62 |  |
| 3. | Отдельное мероприятие: Выполнение мероприятий по благоустройству территорий» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства Территориальные управления | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 14565,78727 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 6718,207 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 7847,58027 |  |
| 3.1. | Устройство тротуаров ул. Комсомольская пгт. Афанасьево от дома № 35 до дома № 47 |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 2525,35 | Построено 500 м |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1683,6 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 841,75 |  |
| 3.2. | Устройство тротуаров ул. Кирова пгт. Афанасьево |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 216,45 | Построено 220 м |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 144,3 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 72,15 |  |
| 3.3. | Взносы за капитальный ремонт в многоквартирных домах |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 200,0 | Уплачены взносы за капитальный ремонт МКД |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 200,0 |  |
| 3.4. | Мероприятия по благоустройству территорий |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 4116,62174 | Содержание уличного освещения, приобретение гсм, приобретение материалов, уборка общественных территорий |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 4116,62174 |  |
| 3.5. | Устройство мемориальной зоны «Аллея Славы», дер. Ичетовкины |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 6028,646 | Открыта мемориальная зона на земельном участке площадью 1350 кв.м |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 4000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 2028,646 |  |
| 3.6. | Устройство детской спортивной площадки, дер. Харины |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 955,485 | Установлены игровые и спортивные элементы (Горка, качалка, качели, карусель, волейбольная сетка со стойками, детские футбольные ворота 2 шт., спортивный комплекс, двухуровневый рукоход) |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 650,485 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 305,00 |  |
| 3.7. | Модернизация уличного освещения, дер. Архипята |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 312,731 | Демонтированы и установлены 25 светильников, установлены 25 кронштейнов |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 239,822 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 72,909 |  |
| 3.8. | Благоустройство территории Гобовского кладбища |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 210,50353 | Благоустроена территория кладбища |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 210,50353 |  |
| 4. | Отдельное мероприятие: «Предоставление субсидии на мероприятия в сфере ЖКХ» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 |  |
| 5. | Отдельное мероприятие «Мероприятия по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий пгт Афанасьево» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства, Афанасьевское территориальное управление | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 3030,30 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 3000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 30,30 |  |
| 5.1. | Устройство тротуаров ул. Трушниковы п.Афанасьево |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 3030,30 | Построено 416 м |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 3000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 30,30 |  |

____________