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АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.08.2026                                                                                   № 359
пгт Афанасьево

О внесении изменений в постановление 
администрации Афанасьевского 
муниципального округа от 30.12.2025 № 591
В соответствии с решением Думы Афанасьевского муниципального округа от 05.08.2026 № 35/1 «О внесении изменений в решение Думы Афанасьевского муниципального округа от 17.12.2025 № 30/1», администрация Афанасьевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в план реализации на 2026 год муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2028 годы, утвержденный постановлением администрации Афанасьевского муниципального округа от 30.12.2025 № 591 следующие изменения:
1.1. План реализации на 2026 год муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2028 годы изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.
3.  Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.
	Глава Афанасьевского 
муниципального округа    Е.М. Белёва



                                                                   Приложение
 УТВЕРЖДЕН

                                                                                                                              к постановлению администрации   

 Афанасьевского муниципального округа

                                                                                                                       от 11.08.2026 № 359
ПЛАН

реализации на 2026 год муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2028 годы

(наименование муниципальной программы)

	N п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1>
	Срок
	Источник финансирования
	Финансирование на 2026 год, тыс. рублей)
	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)

	
	
	
	начало реализации
	окончание реализации
	
	
	

	
	Муниципальная программа " Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2028 годы
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства, администрации поселений
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	5562,75111
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	1101,20
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	4461,55111
	

	1.
	Отдельное мероприятие " Охрана животного мира и сохранение биологического разнообразия "
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	5,0
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	5,0
	

	1.1.
	Охрана водных биоресурсов в нерестовый период на водоемах округа
	
	26.04.2026
	10.06.2026
	ВСЕГО:
	5,0
	Проведено 2 рейда

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	5,0
	

	2.
	Отдельное мероприятие "Выплаты гражданам денежного вознаграждения за добычу волков на территории Афанасьевского муниципального округа "
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	315,0
	Выплачено гражданам за добычу 21 волков

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	315,0
	

	3. 
	Отдельное мероприятие: «Рациональное использование земельных ресурсов и безопасное обращение с отходами производства и потребления»
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	4130,65111
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	4130,65111
	

	3.1.
	Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории муниципального округа 
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства, территориальные управления администрации муниципального округа
	01.01.2026
	31.10.2026
	ВСЕГО:
	3580,65111
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	3580,65111
	

	3.2.
	Озеленение с целью снижения загрязнения атмосферного воздуха путём посадки деревьев, кустарников, создания цветников территории Афанасьевского территориального управления с предварительной ликвидацией аварийных деревьев
	Афанасьевское территориальное управление
	01.01.2026
	20.04.2026
	ВСЕГО:
	200,0
	Ликвидировано 5 аварийных дерева

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	200,0
	

	3.3.
	Озеленение с целью снижения загрязнения атмосферного воздуха путём посадки деревьев, кустарников, создания цветников территории Бисеровского территориального управления с предварительной ликвидацией аварийных деревьев
	Бисеровское территориальное управление
	01.01.2026
	20.04.2026
	ВСЕГО:
	100,0
	Ликвидировано 4 аварийных дерева

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	100,0
	

	3.4.
	Озеленение с целью снижения загрязнения атмосферного воздуха путём посадки деревьев, кустарников, создания цветников территории Гординского территориального управления с предварительной ликвидацией аварийных деревьев
	Гординское территориальное управление
	01.01.2026
	20.04.2026
	Всего
	250,00
	Ликвидировано 6 аварийных дерева

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	250,00
	

	4.
	Отдельное мероприятие: «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, Афанасьевский муниципальный округ» 
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	0,0
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	

	5.
	Отдельное мероприятие “Экологическое образование и просвещение населения”
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства; Управление образованием Афанасьевского муниципального округа; Управление культуры Афанасьевского муниципального округа 
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	0,0
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	

	6.
	Отдельное мероприятие “Содержание скотомогильников (биотермических ям)”
	Управление экономического развития
	01.01.2026
	31.12.2026
	ВСЕГО:
	23,0
	Отобрано 340 проб, установлены санитарно-защитные зоны площадью 900 кв.м.


	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	23,0
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	

	7.
	Отдельное мероприятие «Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на землях, которые находятся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена»
	Управление экономического развития, территориальные управления администрации муниципального округа
	01.01.2026
	30.09.2026
	ВСЕГО:
	1089,1
	Проведена обработка химическим и механическим способом площадь 30,82. га.

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	1078,2
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	10,9
	

	7.1.
	Разработка документации на проведение аукциона на «Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на землях, которые находятся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена»
	
	01.01.2026
	30.09.2026
	ВСЕГО:
	1089,10
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	1078,20
	

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	10,9
	



