АДМИНИСТРАЦИЯ  АФАНАСЬЕВСКОГО  РАЙОНА

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__29.12.2022__                                                                                        № _437__

пгт Афанасьево

Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления администрации Афанасьевского района от 26.07.2022 № 243 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Афанасьевский муниципальный округ Кировской области», в целях совершенствования программно-целевого планирования, администрация Афанасьевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению.

2.	Определить ответственным исполнителем муниципальной программы отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства.

3. Финансовому управлению администрации Афанасьевского района определять объём финансирования муниципальной программы при формировании бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения.

- Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

| Исполняющий полномочия главы администрации Афанасьевского района | М.Н. Ичетовкина |
| --- | --- |

|  | Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Афанасьевского района от ________________ № _______ |
| --- | --- |

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | МКП ЖКХ пгт Афанасьево |
| Наименования подпрограмм | Отсутствуют |
| Наименования проектов | Отсутствуют |
| Цели муниципальной Программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики Афанасьевского муниципального округа за счет эффективного использования энергетических ресурсов |
| Задачи муниципальной Программы | Повышение энергетической эффективности муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2027 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - динамика энергоемкости муниципального продукта; - доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; - доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; - доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования составляет 50,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет округа –50,0 тыс. рублей; |

# 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Низкая эффективность использования энергетических ресурсов в районе обусловлена несовершенством системы управления энергосбережением, а также необработанностью или отсутствием финансово-экономических механизмов, недостаточным и не комплексным их применением. Данная ситуация не стимулирует производителей и потребителей энергоресурсов снижать затраты на энергоносители.

Также сказывается недостаток квалифицированных кадров в области энергосбережения. Не осуществляется целенаправленное обучение специалистов и пропаганда эффективных методов экономии ЭР, в том числе и в средствах массовой информации, на производстве и в быту.

Следствием этого становится снижение эффективности расходования средств бюджета округа, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных услуг; повышение социальной напряженности, вызванное ростом платежей населения за потребленные энергоресурсы.

Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности любых энергоресурсов, их влияние на развитие экономики и комфортность проживания населения требуют системной разработки и реализации программных мероприятий.

К факторам, сдерживающим развитие энергосбережения и энергоэффективности, можно отнести:

-недостаточное развитие инфраструктуры и неравномерное распределение мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

-энергоёмкость коммунальной инфраструктуры;

-высокий уровень морального и физического износа тепловых сетей (70%) и сетей водоснабжения (80%);

-сверхплановые потери энергоресурсов в процессе производства и транспортировки до потребителей;

-недостаток мотивации (особенно населения).

Поэтому нельзя недооценивать проблему неэффективности инженерной инфраструктуры, которая особенно остро проявляет себя в отопительный период, когда аварии в системе энергоснабжения могут явиться причиной выхода из строя систем теплоснабжения – объектов жизнеобеспечения населенных пунктов. Устранение аварийных ситуаций требует вложения значительных материальных ресурсов. Тем самым работы по строительству и реконструкции объектов энергоснабжения имеют высокую социальную значимость.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы сформированы на основе положений:

- - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- - Постановления Правительства РФ от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же объема потребляемой ими воды»;

- - Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р;

- - Распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.04.2018 № 703-р;

- Стратегией социально - экономического развития муниципального образования;

Целью муниципальной программы является:

- Обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики Афанасьевского муниципального округа за счет эффективного использования энергетических ресурсов.

Для достижения указанной цели в рамках Программы решается следующая задача:

- Повышение энергетической эффективности муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области.

В результате реализации Программы планируется достижение показателей эффективности, представленных в приложении № 1 к муниципальной программе.

Целевыми показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Динамика энергоемкости муниципального продукта;

- Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;

- Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;

- Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования.

Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2023 по 2027 годы.

- 3. Обобщенная характеристика отдельных мероприятий, проектов муниципальной программы.

Цели и задачи муниципальной программы будут достигаться путем реализации мероприятий.

3.1. На решение задачи «Повышение энергетической эффективности муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области» направлены следующие отдельные мероприятия:

- Совершенствование энергетического менеджмента;

- Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов;

- Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве, передаче энергетических ресурсов;

- Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде.

3.1.1. В рамках реализации отдельного мероприятия «Совершенствование энергетического менеджмента» планируется:

- Выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования внутреннего освещения здания администрации Афанасьевского муниципального округа Кировской области.

- Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета.

3.1.2. В рамках реализации отдельного мероприятия «Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов» планируется:

- Повышение тепловой защиты зданий, строений сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений.

- Химочистка тепловых систем.

3.1.3. В рамках реализации отдельного мероприятия «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве, передаче энергетических ресурсов» планируется:

- Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия.

- Установка системы контроля глубинных насосов на скважинах, установка энергосберегающих циркуляционных насосов.

3.1.4. В рамках реализации отдельного мероприятия «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде» планируется:

- Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

План реализации муниципальной программы будет разрабатываться и утверждаться ежегодно до 31 декабря текущего года по форме согласно приложению № 2 к Порядку от 26.07.2022 № 243 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области».

# 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования составит 50,0 тысяч рублей, в том числе:

бюджет округа –50,0 тысяч рублей.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счет средств бюджета округа устанавливается решением Думы Афанасьевского муниципального округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Средства федерального и областного бюджетов привлекаются по соглашениям о предоставлении субсидий бюджету округа из областного бюджета.

Объем финансирования мероприятий Программы может изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки эффективности реализации Программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении № 3 к муниципальной программе.

- 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

- и описание мер

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Недостаточное финансирование мероприятий Программы за счет средств районного бюджета | Определение приоритетов для первоочередного финансирования; Привлечение средств областного бюджета и внебюджетных источников |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; Анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; Оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей и конечных результатов реализации муниципальной программы.

Приложение № 1 к

муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя, цель, задача | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 (базовый) | 2022 (оценка) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики Афанасьевского муниципального округа за счет эффективного использования энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение энергетической эффективности муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие: Совершенствование энергетического менеджмента». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Динамика энергоемкости муниципального продукта | Кг у.т./тыс.руб. | 16,03 | 16,02 | 16,01 | 16,0 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 28,75 | 28,98 | 29,13 | 29,29 | 29,35 | 29,43 | 29,43 |
| 4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 81,81 | 81,81 | 81,81 | 81,81 | 81,81 | 81,81 | 81,81 |

Приложение № 2 к

муниципальной программе

МЕТОДИКА расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя | Методика расчета значения показателя, источник получения информации |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы |  |
|  | Отдельное мероприятие: Совершенствование энергетического менеджмента». |  |
| 1 | Динамика энергоемкости муниципального продукта | А1 = п2 / п1, где п2 – потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием, тыс. т. условного топлива; п1 – валовый муниципальный продукт (отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами), млрд. руб. |
| 2 | Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | А2 = (п7 / п3) * 100%, где n7 – объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), тыс. кВтч; n3 – объем потребления ЭЭ, тыс. кВтч. |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | А3 = (п8 / п4) * 100%, где n8 – объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), тыс. Гкал; n4 – объем потребления ТЭ, тыс. Гкал. |
| 4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | # А4 = (п9 / п5) * 100%, где # n9 – объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), тыс. куб. м; # n4 – объем потребления воды, тыс. куб. м. |

Приложение № 3

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования, ответственный исполнитель | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы |  | Всего: | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет округа | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 1. | Отдельное мероприятие «Совершенствование энергетического менеджмента» | Всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет округа | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2. | Отдельное мероприятие «Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве, передаче энергетических ресурсов» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

__________