АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2024                                                                                                       № 513

пгт Афанасьево

Об утверждении плана реализации на 2025 год муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы

В соответствии с постановлением администрации Афанасьевского района от 26.07.2022 № 243 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области», решением Думы Афанасьевского муниципального округа Кировской области от 16.12.2024 № 23/1 «О бюджете муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»» администрация Афанасьевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план реализации на 2025 год муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы согласно приложению.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Афанасьевского муниципального округа Е.М. Белёва

Приложение

ПЛАН

реализации на 2025 год муниципальной программы

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1> | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2025 год, тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе на 2023-2027 годы" |  | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства, администрации поселений | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 13449,22 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 3000,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 4024,6 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 6424,62 |  |
| 1. | Отдельное мероприятие "Обеспечение разработки и принятие нормативно-правовых актов по реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 0,0 | Внесены изменения в НПА, разработаны схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие "Обеспечение подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период" | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 3312,32 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2196,7 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 1115,62 |  |
| 2.1. | Приобретение водогрейного котла КВр – 1,16 |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 1000,0 | Приобретен котел КВр – 1,16 |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 1000,0 |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт водопроводной сети пгт Афанасьево |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 2312,32 | Отремонтировано 2,134 км |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2196,7 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 115,62 |  |
| 3. | Отдельное мероприятие: Выполнение мероприятий по благоустройству территорий» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства Афанасьевское территориальное управление | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 7106,6 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1827,9 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 5278,7 |  |
| 3.1. | Устройство тротуаров ул. Комсомольская пгт. Афанасьево от дома № 35 до дома № 47 |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 2525,35 | Построено 500 м |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1683,6 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 841,75 |  |
| 3.2. | Устройство тротуаров ул. Кирова пгт. Афанасьево |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 216,45 | Построено 220 м |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 144,3 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 72,15 |  |
| 3.3. | Взносы за капитальный ремонт в многоквартирных домах |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 200,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 200,0 |  |
| 3.4. | Мероприятия по благоустройству территорий |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 4164,8 | Содержание уличного освещения, приобретение гсм, приобретение материалов, уборка общественных территорий |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 4164,8 |  |
| 4. | Отдельное мероприятие: «Предоставление субсидии на мероприятия в сфере ЖКХ» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 |  |
| 5. | Отдельное мероприятие «Мероприятия по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий пгт Афанасьево» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства, Афанасьевское территориальное управление | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 3030,30 | Построены тротуары пру л. Трушниковы |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 3000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 30,30 |  |
| 5.1. | Устройство тротуаров ул. Трушниковы п.Афанасьево |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО: | 3030,30 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 3000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 30,30 |  |

____________