АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.08.2023                                                                                       № 719

пгт Афанасьево

О внесении изменений в распоряжение

администрации Афанасьевского муниципального

округа от 20.03.2023 № 257

В соответствии с решением Думы Афанасьевского муниципального округа от 23.08.2023 № 11/2 «О внесении изменений в решение Думы Афанасьевского муниципального округа от 14.12.2022 № 5/1»:

- Внести в план реализации на 2023 год муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы, утвержденный распоряжением администрации Афанасьевского муниципального округа от 20.03.2023 № 257 следующие изменения:

1.1. План реализации на 2023 год муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы изложить в редакции согласно приложению.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Афанасьевского муниципального округа Е.М. Белёва

Приложение

ПЛАН

реализации на 2023 год муниципальной программы

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1> | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2023 год, тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе на 2023-2027 годы" |  | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства, администрации поселений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 17435,37 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 7157,16 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 10278,21 |  |
| 1. | Отдельное мероприятие "Обеспечение разработки и принятие нормативно-правовых актов по реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 282,9 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 282,9 |  |
| 1.1. | Разработка схемы теплоснабжения на территории муниципального округа |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 75,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 75,0 |  |
| 1.2. | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального округа |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 207,9 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 207,9 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие "Обеспечение подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период" | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 5350,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 4700,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 650,0 |  |
| 2.1. | Закупка электростанций бензиновых для нужд администрации муниципального округа |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 400,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 400,0 |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт водопроводной сети в новом микрорайоне пгт Афанасьево в районе ул. Комсомольская |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 879,77162 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 835,78303 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 43,98859 |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт системы водоснабжения с бурением дублирующей водозаборной скважины № 39686 и подключением к водопроводной сети по адресу: пгт. Афанасьево, район аэропорта и капитальный ремонт системы водоснабжения с бурением дублирующей водозаборной скважины № 47930 и подключением скважины к водопроводной сети по адресу: пгт Афанасьево, ул. Зеленая, д. 2 |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 2953,31678 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2805,65094 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 147,66584 |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт водопроводной сети пгт Афанасьево ул. Восточная |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 253,89523 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 241,20046 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 12,69477 |  |
| 2.5. | Капитальный ремонт водопроводной сети пгт Афанасьево ул. Соболева, ул. Кирова, ул. Школьная |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 471,24530 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 447,68303 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 23,56227 |  |
| 2.6. | Ремонт водопроводной сети по ул. Советская с. Бисерово |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 391,77107 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 369,68254 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 22,08853 |  |
| 3. | Отдельное мероприятие: Выполнение мероприятий по благоустройству территорий» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 10927,57 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2457,16 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 8470,41 |  |
| 3.1. | Устройство детской спортивной площадки, пгт Афанасьево |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 4914,324 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2457,16 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 2457,164 |  |
| 3.2. | Уличное освещение |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 2038,14 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 2038,14 |  |
| 3.3. | Мероприятия по благоустройству территорий |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 3265,104 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 3265,104 |  |
| 3.4. | Обустройство подъездных путей к новым фельдшерско-акушерским пунктам д. Васенки и д. Кувакуш |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 60,0 |  |
| 3.5. | Устройство скважины с подключением к водоснабжению, водоотведению для строящихся учреждений ФАП п. Бор, д. Московская и д. Верхняя Тимофеевская. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 650,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 650,0 |  |
| 4. | Отдельное мероприятие: «Предоставление субсидии на мероприятия в сфере ЖКХ» | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 874,900 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 874,900 |  |
| 4.1. | Ремонт центральной теплотрассы п. Лытка |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО: | 874,900 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 874,900 |  |

____________