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АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

11.08.2026                                                                                      № 830
пгт Афанасьево

О внесении изменений в распоряжение 

администрации Афанасьевского муниципального 

округа от 30.12.2025 № 1156
В соответствии с постановлением администрации Афанасьевского района от 26.07.2022 № 243 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области», решением Думы Афанасьевского муниципального округа от 05.08.2026 № 35/1 «О внесении изменений в решение Думы Афанасьевского муниципального округа от 17.12.2025 № 30/1»:

1. Внести в распоряжение администрации Афанасьевского муниципального округа от 30.12.2025 № 1156 «Об утверждении плана реализации на 2026 год муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2028 годы, следующие изменения:

1.1. План реализации на 2026 год муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2028 годы изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
Глава Афанасьевского 
муниципального округа     Е.М. Белёва
                                                                                                                  Приложение  
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Афанасьевского муниципального округа 
от 11.08.2026 № 830
ПЛАН

реализации на 2026 год муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2028 годы

(наименование муниципальной программы)
	N п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1>
	Срок <2>
	Источник финансирования
	Финансирование на 2026 год, тыс. рублей <3>
	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) <4>

	
	
	
	начало реализации
	окончание реализации
	
	
	

	
	Муниципальная программа Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2028 годы
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства
	
	
	всего

	165721,98318
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	134702,813
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	31019,17018
	

	1.
	Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства»
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства
	01.01.2026
	31.12.2026
	всего
	157671,44318
	Улучшение состояния дорог общего пользования. Снижение числа дорожно-транспортных происшествий

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	134514,773
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	23156,67018
	

	1.1.
	Содержание автомобильных дорог
	
	01.01.2026
	31.12.2026
	всего
	77999,07418
	Содержание автодорог -693,5 км, в том числе вне границ населенных пунктов – 449,055 км


	
	
	
	
	
	областной бюджет
	58434,0
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет, в том числе территориальные управления 
	19565,07418
	

	1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	Разработка ПСД на капитальный ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге Афанасьево – граница Верхнекамского района км 12+070
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства
	01.01.2026
	31.12.2026
	всего

	2525,253
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	2500,0
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	25,253
	

	1.3.
	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе:
	
	01.06.2026
	31.12.2026
	всего

	77147,116
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	73580,773
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	3566,343
	

	1.3.1.
	Ремонт автомобильной дороги Афанасьево-граница Верхнекамского района км 24+634- км 25+945
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства
	01.06.2026
	30.11.2026
	всего

	32603,960
	Выполнен ремонт участка автодороги Афанасьево-граница Верхнекамского района, общей протяженностью 1,311 км

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	31720,0
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	883,960
	

	1.3.2.
	Ремонт дороги на Савинское кладбище, с. Савинцы
	Бисеровское территориальное управление
	01.01.2026
	31.12.2026
	всего

	1423,379
	Выполнен ремонт 0,650 км

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	975,169
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	448,210
	

	1.3.3.
	Ремонт дороги по ул. Труда с. Гордино
	Гординское территориальное управление
	01.01.2026
	31.12.2026
	всего

	1532,254
	Выполнен ремонт улично-дорожной сети 1,0 км

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1048,303
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	483,951
	

	1.3.4.
	Ремонт дороги в д. Казаковы
	Гординское территориальное управление
	01.01.2026
	31.12.2026
	всего

	715,776
	Выполнен ремонт 0,300 км

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	520,886
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	194,890
	

	1.3.5.
	Ремонт улично-дорожной сети, ул. Заречная д. Слобода
	Пашинское территориальное управление
	01.01.2026
	31.12.2026
	всего

	772,710
	Выполнен ремонт 0,800 км

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	553,622
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	219,088
	

	1.3.6.
	Ремонт участков улично-дорожной сети, пос. Лытка
	Пашинское территориальное управление
	01.01.2026
	31.12.2026
	всего

	597,430
	Выполнен ремонт улично-дорожной сети 0,500 км

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	379,893
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	217,537
	

	1.3.7
	Изготовление и установка наплавного моста через реку Кама на автомобильной дороге Анфиногеново - Лытка - граница Удмуртской Республики в Афанасьевском муниципальном округе
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства
	01.01.2026
	31.12.2026
	всего

	33394,243
	Изготовлен и установлен 1 наплавной мост

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	33060,3
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	333,943
	

	1.3.8
	Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по восстановлению объекта транспортной инфраструктуры - временного мостового сооружения через р. Пах на км 1+100 автомобильной дороги общего пользования местного значения  "Анфиногеново-Лытка-граница Удмуртской Республики"
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства
	01.01.2026
	31.12.2026
	всего

	5376,364
	Выполнен капремонт моста, протяженностью 10 метров

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	5322,6
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	53,764
	

	1.3.9
	Ремонт дорожного полотна по ул. Юбилейная, пер. Юбилейный (пгт Афанасьево)
	Афанасьевское территориальное управление
	01.01.2026
	31.12.2026
	всего
	245,0
	Выполнен ремонт улично-дорожной сети 0,353 км

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	245,0
	

	1.3.10
	Устройство щебеночного покрытия дороги ул. Дружбы с. Гордино
	Гординское территориальное управление
	01.01.2026
	31.12.2026
	всего
	236,0
	Выполнен ремонт улично-дорожной сети 0,500 км

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	236,0
	

	1.3.11
	Ремонт участка дороги в д. Большие Некрасовы
	Пашинское территориальное управление
	01.01.2026
	31.12.2026
	всего
	250,0
	Выполнен ремонт улично-дорожной сети 0,380 км

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	250,0
	

	2.
	Отдельное мероприятие «Развитие автомобильного транспорта»
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и дорожного хозяйства
	01.01.2026
	31.12.2026
	всего
	7634,0
	Создание комфортных условий для населения. 

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	7634,0
	

	2.1.
	Оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок на социальных маршрутах, в том числе содержание автопавильона
	
	01.01.2026
	31.12.2026
	всего
	6374,0
	Оказаны услуги по 11 маршрутам. Обеспечен доступ в помещение автопавильона граждан; Поддержание в помещении температурного режима; Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещения, а также прилегающей территории;

Сбор бытовых отходов.

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	6374,0
	

	2.2.
	Оказание услуг по организации лодочной переправы
	
	01.04.2026
	31.05.2026
	всего
	190,0
	Оказаны услуги по 2 переправам

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	190,0
	

	2.3.
	Субсидия на возмещение части недополученных доходов в связи с установлением бесплатного проезда супругов, несовершеннолетних детей военнослужащих в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Афанасьевского района
	
	01.01.2026
	31.12.2026
	всего
	900,0
	Предоставлена субсидия перевозчикам

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	900,0
	

	2.4.
	Субсидия на возмещение затрат на приобретение горюче-смазочных материалов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Афанасьевского муниципального округа
	
	3 кв.2026
	3 кв.2026
	всего
	170,0
	Предоставлена субсидия перевозчикам

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	170,0
	

	3.
	Отдельное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения»
	Управление образования администрации Афанасьевского муниципального округа совместно с полицией
	01.01.2026
	31.12.2026
	всего
	40
	Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	40
	

	Мероприятия направленные на повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения

	3.1.
	Организация проведения на постоянной основе единого «Дня безопасности дорожного движения» в городском и сельских поселениях (3 среда каждого месяца)
	
	ежемесячно
	
	Не требуется
	Х
	

	Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма

	3.2.
	Приобретение наглядных материалов по изучению ПДД
	
	
	
	местный бюджет
	5,0
	Приобретены обучающие игры и наборы для изучения ПДД для школ и д/с 

	3.3.
	Организация и проведение конкурса «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений
	
	
	
	местный бюджет
	10,0
	Проведен конкурс «Безопасное колесо» в образовательных учреждениях

	3.4.
	Организация и проведение конкурса «Зеленый огонек» среди учащихся образовательных учреждений
	
	
	
	местный бюджет
	5,0
	Проведен конкурс «Зеленый огонек» в образовательных учреждениях

	3.5.
	Организация и проведение среди учащихся образовательных учреждений фестиваля «Творчество юных – за безопасность дорожного движения» 
	
	
	
	местный бюджет
	7,0
	Проведен областной конкурс «Творчество юных – за безопасность дорожного движения» в образовательных учреждениях

	3.6.
	Проведение в образовательных учреждениях на постоянной основе инструктажей с детьми и сотрудниками по Правилам дорожного движения
	
	
	
	Не требуется
	Х
	В образовательных учреждениях проведены инструктажи с детьми по ПДД

	3.7.
	Участие в областном конкурсе «Безопасное колесо»
	
	
	
	местный 

бюджет
	10,0
	Проведен областной конкурс «Безопасное колесо»

	3.8.
	Приобретение световозвращающих значков для учащихся первых классов
	
	
	
	местный 

бюджет
	3,0
	Приобретены световозвращающие значки для учащихся первых классов

	4.
	Отдельное мероприятие «Услуги по финансовой аренде (лизингу) строительно-дорожной и коммунальной техники»
	Афанасьевское территориальное управление
	01.01.2026
	31.12.2026
	всего

	376,54
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	188,04
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	188,5
	

	4.1.
	Отдельное мероприятие «Услуги по финансовой аренде (лизингу) строительно-дорожной и коммунальной техники»
	
	01.01.2026
	31.12.2026
	всего

	376,54
	Приобретена 1 единица строительно-дорожной и

коммунальной техники в лизинг

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	188,04
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	188,5
	


____________

