Информация по контрольному мероприятию

«Проверка законности и эффективности использования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2023 год и истекший период 2024 года»

Контрольно-счетной комиссией Афанасьевского муниципального округа проведена проверка законности и эффективности использования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2023 год и истекший период 2024 года.

Объект контрольного мероприятия - администрация Афанасьевского муниципального округа Кировской области.

В ходе проверки установлено следующее.

1. Проверка отбора объектов для проведения за счет субсидий капитального ремонта, ремонта и восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройства защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту, включаются объекты по следующим критериям:

-дороги, ведущие к социально-значимым объектам;

-дороги, по которым проходят регулярные перевозки пассажиров по автобусным маршрутам;

-дороги, по которым проходят школьные маршруты;

-дороги, обеспечивающие доступность к объектам, строительство которых осуществлялось (осуществляется) в рамках национальных проектов, а также на которые имеется решение суда.

Проверкой установлено, что объекты включенные в Предварительный перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту за период 2023-2025 годы, соответствуют заявленным критериям.

В нарушении п. 3 Положения о порядке формирования перечня автомобильных дорог, подлежащих ремонту, Перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту, ежегодно не формировался администрацией Афанасьевского муниципального округа, а вносились изменения в Предварительный перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту за период 2023-2025 годы и отбор объектов производился на основании данного перечня.

Результаты отбора – голосования по каждому объекту:

1) с 8 августа по 31 августа 2022 года на портале Госуслуг проведен опрос-голосование по перечню автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2023 году (всего проголосовало 52 чел.):

-автомобильная дорога Афанасьево – граница Верхнекамского района км 11+800 – км 13+800 - 26 голосов или 50,0%;

-автомобильная дорога Афанасьево – граница Верхнекамского района км 20+500 – км 22+500 - 13 голосов или 25,0%;

-автомобильная дорога Лазаневы – Харины (общей протяженностью 1200 м.) – 7 человек или 13,5%.

2) с 22 июня по 31 июля 2023 года на портале Госуслуг проведен опрос-голосование по перечню автодорог, подлежащих ремонту в 2024 году:

-автомобильная дорога Афанасьево – граница Верхнекамского района км 13+790 – км 17+790  - 569 голосов или 54,4%;

-ул. Трушниковы пгт. Афанасьево км 0+000 – км 1+030 – 476 голосов или 45,6%.

Соотношение числа проголосовавших и численности населения, имеющего право на голосование:

-в 2022 году проголосовало 52 чел., численность населения, имеющего право на голосование 9 911 чел.;

-в 2023 году проголосовало 1045 чел., численность населения, имеющего право на голосование 9 893 чел.

2. Проверка использования субсидий.

По Соглашению №002М от 17.03.2023 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - Соглашение №002М от 17.03.2023) общий размер субсидии на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения из областного бюджета (далее – Субсидия) составил 21 657,00 тыс. руб., объем софинансирования местного бюджета составил 21,68 тыс. руб. Объем фактически израсходованных: средств Субсидии составил 21 657,00 тыс. руб., средств местного бюджета 21,68 тыс. руб. Дополнительно выделены и фактически израсходованы средства местного бюджета в сумме 37,39 тыс. руб. (стоимость работ по смете и контракту составила 21 716, 07 тыс. руб.).

По Соглашению №002М от 09.02.2024 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - Соглашение №002М от 09.02.2024) общий размер Субсидии составил 22 031,00 тыс. руб., объем софинансирования местного бюджета составил 22,05 тыс. руб. На момент завершения проверки объем фактически израсходованных: средств Субсидии составил 22 031,00 тыс. руб., средств местного бюджета 22,05 тыс. руб. Дополнительно выделены и фактически израсходованы средства местного бюджета в сумме 42,8 тыс. руб. (стоимость работ по смете и контракту составила 22 095,85 тыс. руб.).

2023 год. Заключен муниципальный контракт №4620-02 от 25.04.2023 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Афанасьево - граница верхнекамского района в Афанасьевском муниципальном округе – 21 716 074,19 руб. (далее - Муниципальный контракт №4620-02 от 25.04.2023). Экономия по результатам проведения процедуры электронного аукциона - 0,0 руб.

2024 год. Заключен муниципальный контракт №4139-02 от 25.04.2024 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Афанасьево - граница верхнекамского района в Афанасьевском муниципальном округе – 22 095 847,63 руб. (далее - Муниципальный контракт №4139-02 от 25.04.2024). Экономия по результатам проведения процедуры электронного аукциона - 0,0 руб.

Начальная максимальная цена контрактов установлена на основании Локальных сметных расчетов, проверка достоверности определения сметной стоимости проведена КОГАУ «Дорожный комитет Кировской области». Фактов необоснованного включения в цену контракта расходов на строительный контроль и проектирование не установлено.

Проверкой фактического выполнения работ установлено следующее:

-выполненные работы соответствуют приведенным в исполнительной документацией;

-виды работ по исполнительской документации соответствуют видам работ уставновленным утвержденной проектно-сметной документацией.

Фактов изменения существенных условий муниципальных контрактов проверкой не установлено.

Проверкой наличия и качества исполнительной документации нарушений не установлено. Строительный контроль на объектах производился КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» (на безвозмездной основе). К организации и качеству строительного контроля замечаний нет.

Проверкой наличия гарантийных паспортов на законченные ремонтом автомобильные дороги установлено, что по контрактам №4620-02 от 25.04.2023 и №4139-02 от 25.04.2024 АО «Вятские автомобильные дороги» выданы гарантийные паспорта на участки протяженностью 1,22 км и 1,425 км (соответственно) на 4 года, что соответствует условиям ОДМ 218.6.029-2017 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения» и условиям муниципальных контрактов.

Работы по муниципальным контрактам №4620-02 от 25.04.2023 и №4139-02 от25.04.2024 сданы подрядчиками в срок, установленный условиями муниципального контракта и приняты заказчиками в полном объеме.

В проверяемом периоде по условиям муниципальных контрактов авансовые платежи не предусмотрены и не осуществлялись.

2023 год. Оплата по муниципальному контракту №4620-02 от 25.04.2023 платежными поручениями №2051 от 30.08.2023 в сумме 37 395,19 руб. и №2052 от 30.08.2023 в сумме 21 679,00 руб. (местный бюджет) произведена в срок, установленный п.3.2. муниципального контракта №4620-02 от 25.04.2023.

Оплата по муниципальному контракту №4620-02 от 25.04.2023 платежным поручением №2096 от 08.09.2023 (проведено 11.09.2023) в сумме 21 657 000,0 руб. (областной бюджет), произведена с нарушением срока, установленного п.3.2. муниципального контракта №4620-02 от 25.04.2023 (в течение 7 рабочих дней с даты подписания в единой информационной системе документа о приемке – 06.09.2023). Заявка на финансирование расходных обязательств на сумму 21 657 000,0 руб. в Министерство транспорта направлена администрацией Афанасьевского муниципального округа письмом №2712-02-12 от 31.08.2023.

По факту несвоевременной оплаты выполненных работ подрядчиком в адрес заказчика штрафные санкции не предъявлялись.

2024 год. Оплата по муниципальному контракту №4139-02 от 25.04.2024 произведена в срок, установленный п.7.22. муниципального контракта №4139-02 от 25.04.2024.

3. Результаты использования субсидий.

Проверкой выполнения условий предоставления субсидий, достоверности отчетности об использовании субсидий и показателей ее результативности нарушений не установлено.

Проверкой соответствия выполненных работ предмету голосования граждан установлено, что в проверяемом периоде отремонтированы те участки, которые по результатам опроса-голосования набрали большее число голосов. Но в тоже время при проведении опроса в 2022 и 2023 годах указывались участки протяженностью 2 км  и 4 км соответственно тогда как, в отремонтировано по данному проекту: в 2023 году – 1,22 км., в 2024 году – 1,425 км. В 2023 году за счет субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения отремонтирована оставшаяся часть участка не вошедшего в сметный расчет протяженностью 0,8 км.

Проведение ремонтов дорог в проверяемом периоде незначительно повлияло на увеличение протяженности автодорог местного значения, находящихся в нормативном состоянии, так доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила:

в 2022 году – 90,3% (отремонтировано – 0,8 км.);

в 2023 году – 90,1% (отремонтировано – 2,070 км.);

в 2024 году - 90,0% (отремонтировано – 1,425 км.).

Дополнительные расходы на объекты после проведения работ и их оплаты не производились. В 2023 году произведен ремонт участка дороги Афанасьево – граница Верхнекамского района км 12+940 – км 13+760 (820 м.), что является продолжением участка отремонтированного за счет субсидии на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт автомобильной дороги Афанасьево – граница Верхнекамского района км 11+720 – км 12+940). Ремонт осуществлялся за счет субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 11 849,80 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств областного бюджета 11 220,00 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 629,80 тыс. руб.

Сокращение объемов других МБТ на дорожную деятельность из-за введения проверяемой субсидии не установлено.

Социальный эффект от отремонтированной дороги.

В 2023 и 2024 годах за счет субсидии на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения отремонтированы 2 участка дороги Афанасьево – граница Верхнекамского района в данном направлении расположены:

64 населенных пункта с общей численностью населения 2 518 чел., в т.ч. трудоспособного возраста – 1526 чел.;

8 образовательных учреждений (в т.ч. 3 – детских сада);

11 учреждений культуры (в т.ч. в с.Бисерово расположена модельная библиотека имени Ф.Ф. Павленкова МБУК «Афанасьевская ЦБ» - созданная в рамках реализация национального проекта "Культура" в 2022 году);

3 ФАПа, 1 ВОП, 1 амбулаторная больница, 1 геронтологическое отделение.

Осуществляются ежедневные рейсовые маршруты автобусов для населения и перевозка школьников к учебным учреждения.

Кроме учреждений социальной сферы, на данной территории осуществляют деятельность предприятия (индивидуальные предприниматели) лесозаготовительной и лесоперерабатывающей деятельности, предприятия сельского хозяйства и торговли.

_____________